Załącznik nr 3 do SWZ

UMOWA NR	…/2025

Zawarta w dniu	r. pomiędzy:

- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach, ul. Słowiańska 13 58-210 Łagiewniki, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000468404, posiadającym nr NIP 8822118341, nr REGON 022116748 reprezentowanym przez :

Macieja Wawrzyniaka - Prezesa Zarządu zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

- ……………………….......................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w imieniu której działa ……………………. wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

zawarta zgodnie z procedurami wewnętrznymi Zamawiającego określonymi w Zarządzeniu Nr 06/07/2025 Prezesa Zarządu ZUK sp. z o.o. w Łagiewnikach z dnia 1.07.2025r. – w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień sektorowych w ZUK Sp. z o.o. w Łagiewnikach oraz ofertą Wykonawcy z dnia

…	stanowiącą integralną część umowy,

o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie przewiertu sterowanego DN 160 na terenie Gminy Łagiewniki (dalej jako: „przedmiot umowy”).

- Szczegółowy wykaz ilości, rodzajów, parametrów oraz innych wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do umowy

3.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w całości z materiałów zakupionych przez zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

§ 2

Informacje ogólne

  - udostępnienia Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni roboczych, liczonych od dnia podpisania przez obie strony niniejszej umowy;

  - współdziałania z Wykonawcą w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego warunki, określone w Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wszystkich robót niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do:

  - zabezpieczenia i oznakowania terenu robót;

  - przestrzegania warunków zawartych w uzgodnieniach z Zamawiającym i innymi organami administracji publicznej;

  - utrzymania ładu i porządku na terenie budowy oraz wokół terenu budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i terenu przyległego czystego i nadającego się do użytkowania;

  - informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

  - dołożenia staranności, aby działania powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie były rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiającego, Wykonawca będzie informował Zamawiającego na piśmie nie później niż 5 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac;

  - niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  zaistniałych  na  terenie  budowy

kontrolach i wypadkach,

  - zorganizowania, utrzymania i likwidacji według własnych potrzeb zaplecza budowy,

  - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości ceny całkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy (cena

ofertowa) z zastrzeżeniem obowiązku utrzymywania ubezpieczenia w mocy przez cały

okres realizacji umowy;

- Wykonawca w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram robót.

- W celu omówienia postępu prac wyznacza się zebrania koordynacyjne (rady budowy) odbywające się nie rzadziej niż jeden raz na tydzień. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć w radach budowy.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Termin zakończenia realizacji całego zadania: od dnia 01.09.2025 do dnia 30.09.2025

- Za zakończenie realizacji umowy rozumie się podpisanie obustronnie protokołu końcowego odbioru robót.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu cywilnego) w kwocie ………………………… + obowiązujący podatek VAT 23%, to jest …………………… zł brutto (słownie:	)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację przedmiotu umowy, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wynagrodzenie obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją umowy zgodnie z dokumentacją w szczególności: organizację i zagospodarowanie zaplecza, wywozu nadmiaru gruntu, usuwania awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej, odwodnienia wykopów, wykonanie dojazdu do placu budowy i inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko związane

z koniecznością realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.).

- Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, jest uprawniona do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznie na adres e-mail. sekretariat@zuk-lagiewniki.pl

§5

Sposób rozliczenia

- Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy płatne będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru robót dla wykonanej inwestycji, określonej w § 1 ust. 1.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty złożenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr

…………………………………………………………..

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6

Odbiór robót

- Zamawiający dokona odbioru robót w obecności Wykonawcy.

- Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru robót Zamawiający wyznaczy termin odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku gdy – prawidłowo zawiadomiony – Wykonawca nie stawi się na odbiór w wyznaczonym terminie, odbiór zostanie przeprowadzony bez udziału Wykonawcy.

- Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. W przypadku zaistnienia wad niedających się usunąć, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

  - żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie

Wykonawcy odpowiedni termin;

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne;

  - odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.

§ 7

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,1% ryczałtowej wartości brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; zgodnie z postanowieniami §6 ust. 5 Umowy,

  - z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w

wysokości 10 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto,

  - w przypadku nieusunięcia wad, usterek i/lub awarii zgłoszonych w okresie gwarancji i/lub rękojmi po upływie okresu, o których mowa w § 11 ust. 5 umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 Umowy.

- Suma kar umownych za naruszenia postanowień Umowy wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć kwoty równej 15% całkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Naliczone kwoty z tytułu kar zostaną przekazane przez Stronę na wskazane konto w terminie 14 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 8

Roboty zamienne, zamówienia z wolnej ręki

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

  - wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie ujętych w SWZ,

  - wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej.

- Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych i zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót oraz sposób ich zlecania i rozliczania:

  - roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii zamiany materiałów lub rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej.

  - zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót - są to roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 10 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót lub zbliżone do nich charakterem, których wykonanie stało

się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Zamówienie takie zostanie udzielone Wykonawcy z poszanowaniem zasad wynikających z przepisów regulaminu zamówień sektorowych.

- Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie robót.

§ 9

Wymogi materiałowe

- Rury PE DN160 dostarczy zamawiający

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia Umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu co najmniej jednego z następujących zdarzeń:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy,

  - Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  realizację

przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

  - Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń.

  - suma kar umownych osiągnęła 15% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 4 ust. 1 Umowy;

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,

  - Wykonawca sporządzi, w terminie do 5 dni od odstąpienia, wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od

niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od odstąpienia od

umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 10 dni od daty przerwania oraz do

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń, w sposób nie umniejszający uprawnień Zamawiającego z tytułu przysługiwania oraz możliwości domagania się kar umownych w związku z wykonywaniem Umowy.

- Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy, w tym przypadku, może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy wskazane w ust. 1 winno nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu danych okoliczności i pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 11

Gwarancja

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

  - w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,

  - w przypadku nie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym - w dniu następnym po odbiorze końcowym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania ujawnionych wad, usterek w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 5 Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonanie zastępcze nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

§ 12

Personel Zamawiającego i Wykonawcy

- Do kierowania budową oraz koordynacji prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca wyznacza ………………………………, tel. ………………………………………….

- Jako  koordynatora  w  zakresie  wykonywania  obowiązków  umownych  Zamawiający

wyznacza: Przemysław Pikul tel. kom. 660 761 291

- Zmiana przedstawicieli stron wymaga formy pisemnej, natomiast nie stanowi zmiany treści

umowy.

§ 13

Klauzula RODO

- Wykonawca, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – dalej RODO), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.

- Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

  - administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łagiewnikach, ul. Słowiańska 13.

  - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e -mail: biuro@msvs.com.pl

  - dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.

  - odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach, jeśli będzie to konieczne, dane mogą być przekazane w celu realizacji obowiązków Zamawiającego.

  - Dane osobowe przechowywane będą przez czas:

    - trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

    - wykonywania obowiązków prawnych;

    - w którym przepisy nakazują Zamawiającemu przechowywać dane;

    - w	którym	Zamawiający	może	ponieść	konsekwencje	prawne	niewykonania obowiązku;

    - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

  - Wykonawca posiada prawo do:

    - żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

    - wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

  - Podanie danych osobowych przez wykonawcę jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

- Treść umowy jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że dotyczące go dane, w tym dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data Umowy, jej przedmiot, numer, data obowiązywania oraz wartość wynagrodzenia brutto mogą zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku obowiązku Zamawiającego udzielenia informacji publicznej.

§ 14

Status przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 powołanej wyżej ustawy.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci

aneksów do umowy, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 12 ust. 3.

- Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian wraz z tą propozycją przedłoży

opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian wraz z uzasadnieniem.

- Powstałe w trakcie realizacji Umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane w drodze wzajemnych negocjacji, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w tym trybie spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Ustaw: Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Dokumentacja przetargowa wraz z ofertą i załącznikami stanowi integralną część umowy.

- Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia;

- Specyfikacja Warunków Zamówienia;

- Oferta.